REPUBLIQUE DU BENIN

**************

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DE LA GOUVERNANCE LOCALE

********************

## DEPARTEMENT DE LA DONGA

*********************

# COMMUNE DE BASSILA

RAPPORT  D’ETUDES DE FAISABILITE ET D’ELABORATION DES PLANS D’AMENAGEMENT DES SITES TOURISTIQUES DE LA COMMUNE DE BASSILA :

SITE MAUSOLEE ALPHONSE

*********************

SECOFIBENIN Sarl

Réalisé par:

Tél: (+229) 95 11 87 83

E-mail: secofibenin@gmail.com

Décembre 2021

# Avant-propos/remerciements

L’étude de faisabilité et élaboration des plans d’aménagement du Mausolé ALPHONSE ALLEY a été élaboré par le cabinet d’étude SECOFI avec l’appui technique  de :

- Colonel Théophile KAKPO, Directeur Général des Forêts et des Ressources Naturelles, (DGFRN)

- Mr Evariste ALOHOU, Coordonnateur du  projet d’Intégration des Forêts Sacrées dans le Système des Aires Protégées (PIFSAP)

- Lieutenant Paul KIKI, Responsable Suivi/Evaluation

- Des cadres de la Direction Générale des Forêts et des Ressources Naturelles :

  - Commandant Séko N’GOYE, Chef Service Aménagement des Forêts et de la Protection de la Nature

  - Dr Laurent DJODJOUWIN

  - Capitaine Sylvain AKINDELE, Chef Division Aménagement et Gestion des Forêts Naturelles ;

  - Capitaine  Huges AKPONA

  - Capitaine Melkior KOUCHADE

  - Lieutenant Laetitia HOUNDELO

  - Lieutenant Gilles HOUNGBEDJI

  - Lieutenant Holmès ZOHOUN

  - Lieutenant Abel HINSON

- Des cadres du secteur Privé :

  - Mr. Vincent ATEGUI, Directeur, superviseur de la mission

  - Mr. Jean DOSSOUMOU, Chef mission

  - Mr René AKPO ODJOU ODE

L’équipe du Cabinet d’étude SETEM-BENIN, remercie  très sincèrement :

- M. TASSOU ZAKARI Filikibirou, Maire de la Commune de Bassila ;

- M. AGBOGUIDI Issifou, Chef de Service Développement Local et Planification (C/SDLP) ;

- M. AZIABOU Komi Mawuko, Chef Division Chargé des Technologies de l’Information et de la Communication (C/DTIC) ;

- M. OBROUM Mourad, Chef Division des Affaires Sociales et Culturelles (C/DASC).

# Sigles et acronymes

| AG | : Assemblée Générale |
| --- | --- |
| AaGR | : Activités alternatives Génératrices de Revenus |
| CBDD | : Centre Béninois pour le Développement Durable |
| CCSI | : Comité Communal de Coordination et du Suivi de l’Intégration de la forêt sacrée |
| CLFS | : Comité Local de gestion de la Forêt sacrée |
| CQ | : Chef Quartier |
| CV | : Chef Village |
| DBH | : Diamètre de Base à Hauteur d’homme |
| DGFRN | : Direction Générale des Forêts et Ressources Naturelles |
| EIE | : Etude d’Impact Environnemental |
| FS | : Forêt Sacrée |
| GF | : Groupement de Femmes |
| GRAAP | : Groupe de Recherche et d’Appui à l’Autopromotion Paysanne |
| IEC | : Information Éducation et Communication |
| IMF | : Institution de Micro Finance |
| ISS | : Interviews Semi- Structurées |
| MEHU | : Ministère de l’Environnement de l’Habitat et de l’Urbanisme |
| OCB | : Organisations Communautaires à la Base |
| ONG | : Organisation Non Gouvernementale |
| PDC | : Plan de Développement Communal |
| PFNL | : Produits Forestiers Non Ligneux |
| PGES | : Plan de Gestion Environnementale et Sociale |
| PIFSAP | : Projet d’Intégration des Forêts Sacrées dans les Aires Protégées |
| PNUD | : Programme des Nations Unies pour le Développement |
| RSCEPN | : Responsable de la Section Communale, de l’Environnement et de la Protection de la Nature |
| RGPH | : Recensement Général de la Population et de l’Habitat |
| UICN | : Union Mondiale pour la Protection de la Nature |

# Définition de quelques termes

Ecosystème : C’est un milieu relativement homogène et stable dans lequel l’ensemble des êtres vivants entretient des relations alimentaires et territoriales entre eux-mêmes et avec le milieu. Il désigne une unité écologique de base formée par le milieu et les organismes animaux, végétaux et bactériens qui y vivent.

Environnement : c’est  l'ensemble des conditions naturelles et culturelles susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines. C’est l’ensemble des éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui influent sur les êtres vivants et que ceux-ci peuvent modifier (ABE, 1999).

Forêt : terrains comportant une couverture végétale arbustive ou arborée à l’exception des cultures agricoles et susceptibles :

- soit de produire du bois ou des produits forestiers ligneux et non ligneux,

- soit d’abriter la faune sauvage et autres ressources biologiques,

- soit de remplir des fonctions récréatives, culturelles et scientifiques

- soit d’exercer des effets bénéfiques sur le sol, le climat ou le régime des eaux.

Ce sont des terrains qui étaient couverts de forêts récemment coupées à blanc ou incendiées, mais qui seront soumis à la régénération naturelle ou reboisés artificiellement.

Plan d’aménagement : Document dans lequel est décrite la structuration spatiale, à réaliser dans une période donnée, d’une forêt en fonction d’un ou de plusieurs objectifs définis (conservation, écotourisme, production, protection, transhumance, agroforesterie, ou autres).

Plantation : terrain recouvert d’une formation végétale à base d’arbres ou d’arbustes plantés de mains d’homme.

Série de protection : Dans le cas du présent PAGS, la série de protection sous entend la protection uniquement du noyau de la FS de toutes de prélèvement de produits forestiers. Mais, on peut y faire des activités d’enrichissement. C’est l’espace sensible dont la dégradation causerait des dangers à la sacralisation de la forêt et qui joue le rôle de protection ou de maintien de la diversité biologique, ainsi que des ressources naturelles et culturelles associées et gérées par des moyens efficaces (noyaux centraux).

Série agro forestière : Ce sont des parties de la forêt occupées (de manière légale ou illégale) par les champs, les jachères, les plantations privées de diverses essences et les habitations des paysans installées de manière illégale ou sous autorisation. Elle comprend donc :

- Une sous série de cultures ou portion du domaine forestier où les populations exercent illégalement ou sous autorisation les activités agricoles ;

- Et une sous série d’habitation regroupant les parties du domaine classé ou sont installées les habitations définitives ou semi définitives de superficie supérieure à 1ha. Leur nombre est si important qu’il n’est plus envisageable de les déplacer.

Village ou hameau limitrophe : village ou hameau dont les limites/frontières territoriales sont communes aux limites de la forêt classée.

Village ou hameau riverain : sont considérés comme villages ou hameaux riverains, tous les villages qui exercent une pression (utilisation) sur les ressources naturelles à l’intérieur de la forêt mais qui en contrepartie doivent participer à des activités de protection de la forêt et des ressources naturelles, ceci aussi bien à l’intérieur (plantations, surveillance, pare-feu, feux précoces, etc.….) qu’à l’extérieur (création de pépinières, plantations dans les terroirs,…) de la forêt.

.

# Résumé du Plan

Le tourisme ; l’une des activités du secteur tertiaire, se définit comme l’ensemble des relations et phénomènes générés par le voyage et le séjour de personnes en dehors de leur domicile. Les ressources touristiques sont regroupées sous les dimensions physique, économique et socio-culturelle.

Les sites touristiques de Bassila disposent de nombreuses ressources qui constituent une grande richesse pour la commune .Dans l’objectif de pouvoir valoriser ces sites touristique la marie a décidé d’aménagement de 10 sites touristique dans la commues à savoir :

- Grotte de kadégué

- Mont KELINA

- Foret Sacrée kikélé

- Mont Sagborao

- Crane sacré

- Mausolée ALPHONSE

- Montage GUILAFO

- Montage d’OFORIYONOU

- Montage d’OGOUTA GUEGUE

- BARRAGE

La présente étude de faisabilité et l’élaboration des plans d’aménagement  de ces 10 sites , initié par la mairie , n’est qu’une continuité des actions antérieures et reste en cohérence avec la vision de la mairie de "Faire de Bassila, une commune touristique".

SOMMAIRE

REMERCIEMENT AVANT PROPOS

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES

RESUME DU PLAN

I-INTRODUCTION

  - Contexte et justification

  - Objectif de la mission

  - La démarche méthodologique

II-ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

2.1 Présentation du lieu et historique

2.2  Description du terrain

2 .1 Emplacement-Destination

2.2. 2 Etat des lieux

- Localisation

- Evaluation des ressources de la

- Proposition des plans d’aménagement et de gestion Objectif d’aménagement

III -ETUDE TECHNIQUE DE FS

I-INTRODUCTION

1.1.	Contexte et justification

Bassila, troisième plus vaste commune du Bénin couvre une superficie de 5 661 km2 avec une densité de 23 habitants/km2 selon les résultats du RGPH4 (130 091 habitants). Située dans le département de la Donga, elle est limitée au Nord par les communes de Ouaké et de Djougou, au Sud par les communes de Bantè et de Glazoué, à l’Est par les communes de Tchaourou et de Ouèssè et à l’Ouest par la République du Togo. Bassila, chef-lieu de la commune, est située à environ 375 km de Cotonou (capitale économique du Bénin) et à 87 km de Djougou (chef-lieu du département de la Donga).

le présent projet est relatif à l’Etude de faisabilité et élaboration des plans d’aménagement de dix (10) sites touristiques prioritaires de la commune de Bassila.

Ledit projet est extrait du Plan de Développement Communale de troisième génération qui a opté pour la mise en valeur des sites touristiques.

Dans le but de concrétiser cette noble orientation, le Conseil Communal de Bassila a décidé d’utiliser une partie des Fonds du budget de la commune pour financer les prestations de l’Etude de faisabilité et élaboration des plans d’aménagement de dix (10) sites touristiques prioritaires de la commune de Bassila.

1.2.	Objectif de la mission

Le projet s’inscrit dans la stratégie communale de valoriser les sites touristiques et la diversité culturelle de la commune. L’objectif global du projet est l’amélioration du circuit touristique de la commune et de l’offre de services relatifs au tourisme.

Les objectifs spécifiques sont entre autres :

- caractériser dix (10) sites touristiques prioritaires de la commune en vue de les doter d’une fiche synoptique chacun ;

- Contribuer au relèvement du niveau de l’offre de services touristiques de la commune.

La présente mission concerne la réalisation des études de faisabilité pour les travaux d’aménagement des sites touristiques de la commune de Bassila , devant aboutir à l’élaboration des fiches synoptiques de chaque site et des dossiers d’Appel d’Offres.

Les services de consultants prévus au titre du contrat de prestations sont de réaliser les études techniques d’Avant-Projet Sommaire (APS) dans un premier temps puis celles d'Avant-Projet Détaillé (APD).

L’étude comporte les deux phases suivantes :

Etudes d’impact environnemental ;

Etudes techniques des travaux d’aménagement de sites touristiques;

1.3.	La démarche méthodologique

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de cette étude, une mission d’étude de faisabilité a été confiée à un cabinet spécialisé, afin que les résultats issus de ladite étude éclairent dans la prise d’une décision objective pour la suite du projet. Le cabinet en charge de cette étude a donc adopté une méthodologie.

La démarche est basée sur une approche participative des gestionnaires de chaque site touristique, des communautés villageoises, du conseil communal et de l’Administration Forestière. Aussi, les activités a exécutée doivent être soutenues par des campagnes d’information/communication de proximité et l’instauration d’un dialogue permanent entre les différents acteurs.

II-ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

MAUSOLE ALPHONSE ALLEY

La description physique du site a été réalisée suite à une inspection visuelle des lieux et de toutes autres informations verbales à nous fournies par les sages.

2.1 Présentation du lieu et historique

La description physique du site a été réalisée suite à une inspection visuelle des lieux et de toutes autres informations verbales à nous fournies par les sages.

Le mausolée se situe au niveau du carrefour central de la ville de Bassila. Ce mausolée est la représentation immortalisée d’un ancien président de la république du Benin. Nommé Mausolée Alphonse ALLEY. C’est un bâtiment de type RDC qui est entièrement clôturé. La cour est partiellement en sable latéritique. À l’intérieur de ce bâtiment se trouve,  la tombe du feu Alphonse Alley, à droite celle de son père et à gauche celle de sa mère .L’installation électrique est prévu,mais nous notons l’inexistance du le compteur de la SBEE.

Alphonse ALLEY, ancien président du Dahomey (Bénin) de 1967 fut l’un des personnages les plus respectés dans l’histoire du Dahomey. Ceci à travers ses œuvres de combattant pour la patrie. Ayant pris le pouvoir dans un contexte où il fallait restaurer la paix, et mettre fin aux coups d’Etat répétés que connaissait le Dahomey d’alors, le Feu Président n’a pu faire que quelques mois à la tête du pays. Renversé à son tour par un coup d’Etat, il fut arrêté et incarcéré. Dans sa cellule il tomba malade et est décédé en 1987 des suites d’une maladie (Diabète).

Pour l’immortaliser, un mausolée a été érigé en son nom sur sa tombe, symbole d’un héros de la nation. Alphonse, est un homme qui s’est sacrifié pour l’intégrité de sa nation.

Photo 2: Le mausolée ALPHONSE

  - Description du terrain

2.2.1 Emplacement-Destination

Le Mausolée Alphonse ALLEY se trouve au carrefour central dans l’arrondissement de Bassila. Il est  limité, au sud par la voie RNIE 3, au nord par la mosquée, à l’ouest par la voie allant  au TOGO et à l’est par l’agglomération de la famille ALLEY.

Avec son emplacement au centre de la ville, ce lieu permet d’immortaliser la mémoire de l’ancien Président du Dahomey  Alphonse ALLEY digne fils de la localité. Ce site constitue un lieu de divertissement pour la population de Bassila.

    - Etat des lieux

A.Localisation

LE mausolée se situe sur la voie inter Etat quittant Bantè pour Djougou, plus précisément à l’angle gauche du carrefour central de la ville de Bassila  et celle allant vers le Togo.

Le domaine de l’ouvrage est entièrement clôturé par un mur de 0 ,9 m de hauteur. Le bâtiment qui est construit est en dur de 2m de hauteur . Ce  bâtiment a une forme de croix et présente à l’entrée une terrasse non couverte. La nature de ces constituants, leurs proportions et les structures qu’ils forment varient en fonction des matériaux parentaux, du relief, du climat, de la végétation et de l’âge des sols. Différentes solutions peuvent être adoptées en cas de complexité (sol argileux, cavité sous la terre, nappe phréatique…). Déterminer la nature du sol avant l’achat d’un terrain et avant la construction d'une habitation est donc une étape incontournable.

Avec sa position au milieu de la ville, son aménagement donnera de l’esthétique à la ville et serait un lieu de détente et de loisirs pour la population de Bassila.

### Climat

Le Mausolée Alphonse ALLEY, comme l’ensemble de la commune de Bassila, est soumise à un climat soudano-guinéen à deux saisons :

Une saison sèche de Novembre à Mai avec l’harmattan soufflant généralement en Décembre et Janvier

Une saison des pluies de Mai à Octobre.

C.	Proposition des plans d’aménagement et de gestion.

L’élaboration du plan d’aménagement   est  destinée essentiellement à l’éco-tourisme.

Les activités planifiées à ce titre sont :

1-	Parking Automobile

2-	Voie de circulation

3-	Clôture (muret +dispositif tuyau métallique)

4-	Aménagement (remblai, pavage, espace vert, implantation des lampadaires, bancs publics, revêtement  et l'enseigne)

Pour réaliser toutes ces activités un budget de 25 996 000 F CFA devra être mobilisé.

D.	Objectif d’aménagement

Le Mausolée est un espace terrestre ou marin qui a une importance spirituelle  pour des peuples ou communauté (UICN, 2012).

Au regard du niveau  élevé  de la  biodiversité du mausolée, par rapport   aux zones adjacentes où l’écosystème,  les gestionnaires poursuivent trois objectifs à travers ce plan d’aménagement et de gestion simplifié :

- Maintenir l’intégrité physique du mausolée;

- Protéger les ressources disponibles dans le mausolée ;

- Promouvoir l’éco-tourisme.

Le premier objectif vise à sécuriser les limites actuelles du mausolée, par des actions définies dans le présent plan.

A travers le second objectif, les gestionnaires du mausolée expriment leur volonté de mener des activités de conservation et d’amélioration de la biodiversité biologique du mausolée.

Le dernier objectif vise la promotion de l’éco-tourisme.

Le mausolée, par la diversité biologique qui le caractérise, surtout la présence la dépouille,  reste un site important qui regorge d’énormes potentialités pour le développement de l’éco-tourisme.

#### Contribution des touristes

## Elle devra fait l’objet d’un arrêté communal. Les taux suivants sont à titre indicatif.

## Le taux de contribution payable lors des visites des sites se fera en fonction des catégories ci-après :

- Les populations de la commune de Bassila : 300 f cfa ;

- Les nationaux : 500 f cfa ;

- Les étrangers : 2000 f cfa.

Les taux cités plus haut ne sont pas figés. Ils sont susceptibles de modification au fur et à mesure de l’amélioration des infrastructures à mettre en place.

#### Conditions à remplir par les touristes et période touristique

Elles feront l’objet d’un arrêté communal. Toutefois, elles devront prendre en compte les aspects ci-après :

- obtenir la carte de visite du mausolée,

- avoir leurs carnets de vaccination (pour les étrangers) ;

- observer les règles en matière de respect de l’environnement.

- respecter  la période  d’éco-tourisme qui ne diffère pas de la saison touristique nationale.

III -ETUDE TECHNIQUE DE FS

- Généralités

Le présent devis a pour objet la description des travaux d’aménagement du site .Ces travaux sont  répartis sur une superficie de    1325.1 m²  et se présente comme suit :

| N° | DESIGNATION | U | QUANTITES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- | Parking Automobile | m2 | 317.275 |
| 2- | Voie de circulation | ml | 247 |
| 3- | Clôture (muret +dispositif tuyau métallique) | ml | 242,45 |
| 4- | Aménagement (remblai, pavage, espace vert, implantation des lampadaires, bancs publics, revêtement et l'enseigne) | U | ff |

- Consistance et exécution des travaux

Les travaux seront réalisés en entreprise générale et comporteront :

1. Travaux préparatoires

2. Terrassement-Implantation

3. Maçonnerie-Béton

4. Etanchéité

5. Revêtement-Enduit

6. Menuiserie, bois et métallique

- FICHE  SYNOPTIQUE

| FICHE SYNOPTIQUE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOM DU SITE | MAUSOLEE ALPHONSE ALLEY |  |  |  |  |
| Situation géographique | Commune | BASSILA | Coordonnées Géographiques | X |  |
|  | Arrondissement | BASSILA |  |  |  |
|  | Village | BASSILA |  | Y |  |
|  | Localité | BASSILA |  |  |  |
| Situation sur la carte |  |  |  |  |  |
| Distance du site à: | Chef-lieu de la commune | 200m |  |  |  |
|  | Chef-lieu d'arrondissement | 200 m |  |  |  |
|  | Village | BASSILA |  |  |  |
|  | Localité | BASSILA |  |  |  |
| Présentation sommaire du site | Relief | le plateau incliné du Nord-Est vers le Sud-Est qui est la plus grande unité de relief de la commune. |  |  |  |
|  | Végétation | La végétation est composée de galeries forestières, de forêts claires, d’îlots de forêts denses sèches, de savanes boisées, savanes arborées, savanes arbustives et savanes herbeuses et enfin des jachères. L’action de l’homme dans l’exploitation anarchique du bois réduit considérablement la superficie des peuplements forestiers. Plus de la moitié de la superficie de la commune est occupée par des forêts classées : Monts Kouffè, Wari-Maro, Bassila et Pénessoulou. |  |  |  |
|  | Caractéristique du site | La tombe de l’ancien président |  |  |  |
|  | Photo d'état des lieux |  |  |  |  |
| Résumé de l'historique | MAUSOLEE ALPHONSE ALLEY Alphonse ALLEY, ancien président du Dahomey (Bénin) de 1967 fut l’un des personnages les plus respectés dans l’histoire du Dahomey ceci à travers ses œuvres de combattant pour la patrie. Ayant pris le pouvoir dans un contexte où il fallait restaurer la paix, et mettre fin aux coups d’Etat répétés que connaissait le Dahomey d’alors, le Feu Président n’a pu faire que quelques mois à la tête du pays. Renversé à son tour par un coup d’Etat, il fut arrêté et incarcéré. Dans sa cellule il tomba malade et est décédé en 1987 des suites d’une maladie (Diabète). Pour l’immortaliser, un mausolée a été érigé en son nom sur sa tombe, symbole d’un héros de la nation. Alphonse, est un homme qui s’est sacrifié pour l’intégrité de sa nation. |  |  |  |  |
| Point des éléments d'attrait touristique | La beauté du moselé situé au cœur de la ville de Bassila |  |  |  |  |
| Perceptive de plan d'aménagement |  |  |  |  |  |